VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

(Megrendelő neve/megnevezése)	Nick Község Önkormányzata

székhely/lakhely:			9652 Nick, Rákóczi u. 14.

adószám:				15424587-1-18

bankszámlaszám:			72600115-15006002

képviseli:				Csorba József polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

(Vállalkozó neve/megnevezése)		Joó Ferenc ev.

székhely: 				9654 Csánig, Kövecses u.4/a.

levelezési cím:				9654 Csánig, Kövecses u.4/a.

adószám:				60597030-2-38

bankszámlaszám:			Nyugat Takarék Szövetkezet Beledi Fiókja 58900019-11032659

képviseli:				Joó Ferenc

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott időben helyen az alábbi feltételek szerint:

Felek rögzítik, hogy a 2019. március 26-án egymással Megbízási Szerződést kötöttek az alábbi tárgyban:

„Fém géptároló építése”

A feladathoz kapcsolódó részletes leírást a Szerződés tartalmazza.

A megrendelő a munka elvégzéséhez szükséges munkaterületet az előkészítő munkák késése miatt nem tudta átadni, így a vállalkozó a teljesítést a szerződésben foglalt határidőre nem tudja teljesíteni.

Fentiek miatt a Vállalkozói Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul.

„ 2. Szerződés időtartama”:

A szerződés határideje 2019. szeptember 30-ra módosul.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei és mellékletei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 példányban készült, ebből 4 a Megrendelőt, 1 pedig a Vállalkozót illeti meg.

Nick, 2019. június 25.

………………………………                                             ………………………………..

Csorba József polgármester                                                Joó Ferenc egyéni vállalkozó

Jogi ellenjegyző:

………………………………

Dr. Kiss Julianna

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………

Egyed Krisztina

pénzügyi ügyintéző