Előterjesztés

Ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról

Előadó: Csorba József polgármester

Előterjesztést készítette: Nagy Attiláné Városfejlesztési ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (1) bekezdés értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Ez a hosszú távú terv felújítási és pótlási tervből valamint beruházási tervből áll.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett viziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a viziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Zrt, míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A Vasivíz Zrt, mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt gördülő fejlesztési tervet, amelyet a képviselő-testületek elé kell terjeszteni megvitatás és jóváhagyás érdekében. A Vksztv. 11 § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételtől számított 30 napon belül ezt a képviselő-testületnek el kell fogadni. A Vasivíz Zrt vállalta, hogy az előzetes egyeztetést követően – az önkormányzat megrendelése esetén elkészíti a beruházási tervanyagot – és benyújtja az elfogadott beruházási tervet az Energia Hivatal felé, de ehhez csatolni kell az Önkormányzat meghatalmazását.

A V005 jelű ivóvízellátási rendszer beruházási terve alapján 2022-ben a répcelaki gépház komplex rekonstrukció-próbaüzemére kerül sor 10 millió Ft értékben a KEHOP2.1.3-15-2017-00068 pályázati forrásból, valamint a viziközmű rendszeren 2026-ban energiahatékonyságot célzó beruházások megvalósítását tervezik 25 millió Ft összegben pályázati forrásból.

A felújítási és pótlási terv szerint 2022-2036 között Nick községben a bekötővezetékek, megfúrók és a vízmérőhelyek szerelvényeinek cseréjére kerülne sor 126 millió Ft értékben az ivóvíz használati díj, és pályázati támogatás terhére.

Az S011 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer beruházási terve 2024-ben a szennyvíztelep mesterséges szellőztetésének kialakítására 1 millió Ft-ot tervez a szennyvíz használati díj terhére, 2023-ban 15 millió Ft pályázati vagy egyéb támogatásból a szennyvíztelep felhagyása mellett nyomóvezeték építése valósul meg a Répcelaki tisztítóra.

2021-ben pedig 5 millió Ft pályázati támogatásból monitoring rendszer kiépítését tervezi a hálózaton lévő vákumszelepekhez.

A felújítási és pótlási terv 2026-ban  - 15 millió Ft pályázati vagy egyéb forrásból kívánja megvalósítani a nicki szennyvíztelep felhagyásával (kivétel a vákuumgépház) nyomóvezeték építését Répcelakra.

A gördülő fejlesztési terv évente felülvizsgálatra kerül és a forráslehetőségek függvényében kerül pontosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Nick, 2021. augusztus 24.

Nagy Attiláné sk.

Városfejlesztési ügyintéző

Határozati javaslat

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt, a Vasivíz Zrt, mint üzemeltető által elkészített és javasolt V005 jelű, Répcelak ivóvízellátási rendszer ivóvíz ágazat és az S011 jelű Nick szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervét.

A Képviselő-testület meghatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy az általa elkészített V005 jelű Répcelak ivóvízellátási rendszer ivóvíz ágazat és S011 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervét benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, és a hatósági eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Felelős: Csorba József polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.