VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

(Megrendelő neve/megnevezése)		            Nick Község Önkormányzata

székhely/lakhely:				            9652 Nick, Rákóczi u. 14.

adószám:				            15424587-1-18

bankszámlaszám:				           72600115-15006002

képviseli:				            Csorba József polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

(Vállalkozó neve/megnevezése)		              MATOX Építész Kft

székhely: 					9400 Sopron, Széchenyi tér 10.

levelezési cím:					ua.

adószám:					24802985-2-08

képviseli:					Tokodi Zoltán László ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott időben helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a 2023. december 14-én egymással Megbízási Szerződést kötöttek az alábbi tárgyban:

„Nick Község közigazgatási területén a települési önkormányzati főépítészi feladatok ellátása a készülő Települési Tervek készítése ideje alatt.”

A feladathoz kapcsolódó részletes leírást a Szerződés tartalmazza.

2. A tervek elkészítése maga után vonja a Nick Község településképvédelmi rendeletének és Arculati Kézikönyvének módosítását is. A tervek készítése és az ezzel járó egyéb szabályozók, úgymint a településképi rendelet és Arculati kézikönyv módosítása is szükséges, amelyek esetében is teljes véleményezési eljárást szükséges lefolytatni, így az elfogadásra megfelelő településterv és a többi szükséges dokumentum elkészítésének időszükséglete megnövekedett, a szerződés teljesítésének eredeti határidejét meghaladó a feladatvégzés.

Fentiek miatt a Felek a Vállalkozási Szerződésben megjelölt határidőt egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„ A szerződő felek (továbbiakban: Felek) megállapodnak, hogy 2024. szeptember 30-ig Tokodi Zoltán okl. építészt a települési főépítészi feladatok ellátását végzi Nick Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint:”

A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei és mellékletei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés 4 példányban készült, ebből 3 a Megrendelőt, 1 pedig a Vállalkozót illeti meg.

Nick, 2024. február 28.

………………………………                                             ………………………………..

Csorba József polgármester                                          Tokodi Zoltán (főépítész)ügyvezető

Jogi ellenjegyző:

………………………………

Dr. Kiss Julianna

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………

Berki Adrienn

pénzügyi ügyintéző