VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

(Megrendelő neve/megnevezése)		Nick Község Önkormányzata

székhely/lakhely:				9652 Nick, Rákóczi u. 14.

adószám:					15424587-1-18

bankszámlaszám:				72600115-15006002

képviseli:					Csorba József polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

(Vállalkozó neve/megnevezése)		TÉR-HÁLÓ TERRA Kft

székhely: 					9024 Győr, Babits M. u. 17/A.

levelezési cím:					ua.

adószám:					13488747-2-08

bankszámlaszám:				K&H Bank  10403356-33521041-00000000

képviseli:					Leitner Attila ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott időben helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a 2022. február 9-én egymással Tervezői Szerződést kötöttek „Nick Község településtervének elkészítése” tárgyban, melynek teljesítési határidejét 2023. szeptember 27-én módosították.

A feladathoz kapcsolódó részletes leírást a Szerződés tartalmazza.

2. A tervek elkészítése során összhangot kell teremteni az új településterv, a településképi rendelet és az Arculati kézikönyv tartalmával. Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a dokumentáció elkészítése a tervezettnél több időt vesz igénybe.

Fentiek miatt a Felek a Vállalkozási Szerződés 2. pontjában jelölt mellékletben található véghatáridőt egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„ A teljesítés szakaszolása”:

II:   A tervezési díj 50%-a (2023. évben)

- részlet: Az elkészült teljes dokumentáció (Szabályozási terv és HÉSZ 100-os készültsége) véleményezésre történő benyújtása után 25% 1.245.000,-Ft + ÁFA (27%)  bruttó 1.581.150,-Ft

- részlet: A szakhatóságok által jóváhagyott Szabályozási terv és HÉSZ képviselő-testület által történő elfogadása után 25% 1.245.000,-Ft + ÁFA (27%) bruttó 1.581.150,-Ft, teljesítési határidő 2024. szeptember 30.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei és mellékletei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés 4 példányban készült, ebből 3 a Megrendelőt, 1 pedig a Vállalkozót illeti meg.

Nick, 2024. február …….

………………………………                                             ………………………………..

Csorba József polgármester                                                  Leitner Attila ügyvezető

Jogi ellenjegyző:

………………………………

Dr. Kiss Julianna

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………

Berki Adrienn

pénzügyi ügyintéző