E L Ő T E R J E S Z T É S

Temetői kereszt felújításához

Előadó: Csorba József polgármester

Előterjesztést készítette: Nagy Attiláné Városfejlesztési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a 2024 évi költségvetésében 2 millió Ft összeget különített el a Kultúrházban található, volt posta épületrész belső felújítására, valamint szintén 2 millió Ft összeget biztosított a Kultúrház előtti zöldterület parkosítására, csobogó építésére.

A postaépületrész teljes felújítási költsége 2.660.154,- Ft lesz.

Az ősz folyamán a LEADER keretében zöldterület felújítására, parkosításra várhatóan pályázati felhívás közzétételére kerül sor, melynek a támogatási intenzitása 95% lesz. Erre tekintettel arra teszünk javaslatot, hogy a felújítást az önkormányzat ne a költségvetése terhére valósítsa meg, hanem a kiírás megjelenését követően erre a célra nyújtson be pályázatot.

Tekintettel arra, hogy a postaépületrész felújításához további 660.154,-Ft biztosítása szükséges, javasoljuk, hogy a zöldterületre tervezett előirányzat terhére biztosítsa a Képviselő-testület. Így átcsoportosítható 1.339.846,- Ft.

A temetőben található kőkereszt állapota az elmúlt években nagyon leromlott, szinte már életveszélyes, félő, hogy a tartó talapzat a megroppanás okozta elnyílás mellett, egy erősebb szélviharban ledől.

2023-ban ajánlatot kértünk kőfaragótól a talapzat felújítására, aki erre a munkára 2,2 millió Ft összeget, a kereszt teljes újjáépítésére 4,4 millió Ft összeget adott.

Új ajánlatot szereztünk be a talapzat újjáépítésére, az eredeti kereszt visszahelyezésével, mely munkára a Cseh 92 Kft 903.930,- Ft összegű ajánlatot adott, továbbá folyamatban van egy soproni kőfaragó ajánlatkérési megkeresése. Az ajánlatok elfogadásáról a Polgármester dönt, átruházott hatáskörében.

Kérem a Képviselő-testületet döntését a költségvetésben 1.339.846,- Ft átcsoportosításáról és felhasználásáról a temetői kereszt felújítására, továbbá a 22/2024. (IV.23.) számú határozat visszavonásáról, tekintettel arra, hogy okafogyottá vált!

Nick, 2024. május 22.

Nagy Attiláné sk.

Városfejlesztési ügyintéző

Határozati javaslat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete haladéktalanul felújítja a temetői kőkeresztet, tekintettel annak erősen leromlott állapotára. Ennek érdekében intézkedik a 2024 évi költségvetésében a Kultúrház előtti zöldterület felújítására elkülönített 2 millió Ft átcsoportosításáról oly módon, hogy 660.154,-Ft összeget a postaépületrész felújítási költségeihez csoportosít, a maradék összeget 1.339.846,- Ft-ot pedig a temetői kőkereszt felújítására fordítja. A felújítási munkák elvégzése érdekében még további ajánlatokat kér be.

Továbbá a 22/2024. (IV.23.) számú határozatát az átcsoportosítás miatt okafogyottá válás miatt visszavonja.

Felelős: Csorba József polgármester

Határidő: azonnal