Előterjesztés:

Ivóvíz ellátási (V005) és szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer (S011)

2025-2039 gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról

Előterjesztést előadja: 	Csorba József polgármester

Előterjesztést készítette: 	Molnár Krisztián Imre pályázati referens

Tisztelt Képviselőtestület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (1) bekezdés értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Ez a hosszú távú terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett viziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a viziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Zrt, míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A Vasivíz Zrt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt gördülő fejlesztési tervet, amelyet a képviselő-testületek elé kell terjeszteni megvitatás és jóváhagyás érdekében. A Vksztv. 11 § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételtől számított 30 napon belül ezt a képviselő-testületnek el kell fogadni. A Vasivíz Zrt. vállalta, hogy az előzetes egyeztetést követően – az önkormányzat megrendelése esetén elkészíti a beruházási tervanyagot – és benyújtja az elfogadott beruházási tervet az Energia Hivatal felé, de ehhez csatolni kell az Önkormányzat meghatalmazását.

A V005 jelű ivóvízellátási rendszer beruházási terve alapján Nicken (Csánigon és Répcelakon is) 2026-ban energiahatékonyságot célzó beruházások megvalósítását tervezik 25 millió Ft összegben pályázati forrásból. Tartalékkeret: 5,97 millió Ft.

A felújítási és pótlási terv szerint 2026-tól kezdődően Nick községben a bekötővezetékek, megfúrók és a vízmérőhelyek szerelvényeinek cseréjére kerülne sor 126 millió Ft értékben az ivóvíz használati díj és pályázati támogatás terhére. Tartalékkeret: 5,733 millió Ft.

Az S011 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer beruházási terve 2025-re nem tervez munkákat. A szennyvíztelep gépház mesterséges szellőztetésének kialakítására 1 millió Ft-ot tervez a szennyvíz használati díj terhére 2026-ban, 2027-ben 15 millió Ft pályázati vagy egyéb támogatásból a szennyvíztelep felhagyása mellett nyomóvezeték építése valósul meg a Répcelaki tisztítóra. 2026-2034 közötti időszakra tervezi a monitoring rendszer kiépítését a hálózaton lévő vákuumszelepekhez bejelzés kiépítésével 45 millió Ft értékben.

Tartalékkeret: 0,762 millió Ft.

A felújítási és pótlási terv 2026-2030 között – 5,7 millió Ft (2026-ban 3 millió Ft és 2030-ban 2,7 millió Ft) a rendszeren képződő szennyvízhasználati díj terhére kívánja megvalósítani a nicki szennyvíztelep egyégeinek (műtárgyak, berendezések) ütemezett komplex rekonstrukcióját, cseréjét (fúvók, levegőztető rendszer, vákuumszivattyú, gépi rács).

Tartalékkeret: 2,272 millió Ft.

A gördülő fejlesztési terv évente felülvizsgálatra kerül és a forráslehetőségek függvényében kerül pontosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Nick, 2024. szeptember 10.

Molnár Krisztián Imre sk.

pályázati referens

Határozati javaslat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt, a Vasivíz Zrt, mint üzemeltető által elkészített és javasolt V005 jelű, Répcelak ivóvízellátási rendszer ivóvíz ágazat és az S011 jelű Nick szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 15 éves 2025-2039 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.

A Képviselő-testület meghatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy az általa elkészített V005 jelű Répcelak ivóvízellátási rendszer ivóvíz ágazat és S011 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 15 éves 2025-2039 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, és a hatósági eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Felelős: 	Csorba József polgármester

dr. Kiss Julianna jegyző

Határidő: 	azonnal