ELŐTERJESZTÉS

Rendezési terv készítésére kötött Tervezői szerződés módosítása

Előadó: Csorba József polgármester

Az előterjesztést készítette: Nagy Attiláné Városfejlesztési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 45/2021 (XII.14.) számú határozatával döntött arról, hogy a község településterveinek, és a Helyi Építési Szabályzatának elkészítésére szerződést kötött a TÉR-HÁLÓ Kft (9024 Győr, Babits M. u. 17/A) tervezőirodával, melynek határidejét a 10/2024. (II.27.) számú határozatával 2024. szeptember 30. határidőre módosította.

A tervek készítése és az ezzel járó egyéb szabályozók, úgymint új településképi rendelet is szükséges, amelyek esetében is teljes véleményezési eljárást kell lefolytatni, így az elfogadásra alkalmas településterv és a többi dokumentum elkészítésének időigénye megnövekedett.

Fentiek miatt, illetve a tervező egyetértésével a Tervezői szerződésben rögzített teljesítés határidejét 2025. december 31-re javasolt módosítani.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a TÉR-HÁLÓ Kft-vel kötött Tervezői szerződés határidejét a fentiek szerint módosítsa!

Nick, 2024. szeptember 12.

Nagy Attiláné sk.

Városfejlesztési ügyintéző

Határozati javaslat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÉR-HÁLÓ Kft-vel (9024 Győr, Babits M. u. 17/A) Nick község településterveinek és Helyi építési Szabályzatának elkészítésére kötött tervezési szerződés teljesítési határidejét, a tervező egyetértésével 2025. december 31-re módosítja.

Felelős: Csorba József polgármester

Határidő: azonnal