ELŐTERJESZTÉS

Tornaterem padozatának felújításáról szóló döntés módosítása

Előterjesztést készítette: Kissné Simon Mónika igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének padlófelújítása tárgyában a Képviselő-testülethez benyújtott igazgatói levél kapcsán 2025. március 25-én a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta:

26/2025. (III.25.) számú határozat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem padlójának cseréjét 200.000,-Ft összegben, amelyet a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

A határozat kiegészítése és ebből kifolyólag módosítása szükséges, ugyanis a támogatást az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány részére kellene utalni, melyről az Alapítvány levélben tájékoztatta az Önkormányzatot.

A támogatás összegét az eredeti határozatnak megfelelően 2025. évben terveztük utalni.

Továbbá jogszabálymódosítás miatt a tornaterem energetikai felújítására elnyert pályázati forrás felhasználásának feltételei változtak, annak költségvetési megalapozottsága újabb ellenőrzésre került, így jelentősen megnőtt a megvalósításhoz szükséges idő.

A felülvizsgálat június elején zárult le. Ezt követően került sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására, mely a napokban zárul. A kivitelezésre meghatározott határidő fél év. A padozat cseréjének feltétele a munkálatok elvégzése és befejezése. Erre pedig legjobb esetben is valamikor 2026. január, február hónapban kerülhet sor. Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány ezért kéri, hogy a Támogatási szerződésben a felajánlott összeg felhasználásának határideje 2026. 04. 01. legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!

Nick, 2025. szeptember 17.

- Kissné Simon Mónika sk.

- igazgatási ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2025.(III.25.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja azt a döntését, hogy támogatja a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem padozatának cseréjét 200.000 Ft összegben, az összeget a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület ugyanakkor módosítja a 26/2025.(III.25.) számú határozatát és a támogatást az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány részére biztosítja, a támogatási szerződésben az összeg felhasználásának határidejét – figyelemmel a kivitelezés várható befejezési időpontjára – 2026.április 1. napjában határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Szabó Ervin polgármester

Határidő: 2025. november 30.